INFORME DE PROYECTO DE DESARROLLO

Sistema de Reporte de Incidencias - UNU

Metodología: Scrum / Agile

Universidad Nacional

2025

1. RESUMEN EJECUTIVO	1

1.1 Objetivos del Proyecto	1

1.2 Resultados Principales	1

2. CONTEXTO DEL PROYECTO	1

2.1 Problema Identificado	1

2.2 Solución Propuesta	1

2.3 Stakeholders del Proyecto	1

3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA	1

3.1 ¿Por qué Scrum?	1

3.2 Configuración del Equipo Scrum	1

Product Owner	1

Scrum Master	1

Development Team (6 miembros)	1

3.3 Configuración de Sprints	1

3.4 Ceremonias Implementadas	1

4. DESARROLLO DEL PROYECTO	1

4.1 Product Backlog Inicial	1

4.2 Ejemplo de Historia de Usuario Detallada	1

4.3 Resumen de los 6 Sprints	1

Sprint 1: Funcionalidades Básicas de Búsqueda y Reserva	1

Sprint 2: Gestión de Préstamos	1

Sprint 3: Portal de Usuario	1

Sprint 4: Reportes y Administración	1

Sprint 5: Notificaciones y Multas	1

Sprint 6: Optimización y Cierre	1

5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA	1

5.1 Stack Tecnológico	1

5.2 Arquitectura del Sistema	1

5.3 Modelo de Datos Principal	1

6. RESULTADOS Y MÉTRICAS	1

6.1 Métricas de Velocidad por Sprint	1

6.2 Calidad del Software	1

6.3 Beneficios Cuantificables	1

7. LECCIONES APRENDIDAS	1

7.1 Qué Funcionó Bien	1

7.2 Desafíos y Soluciones	1

7.3 Recomendaciones para Futuros Proyectos	1

8. CONCLUSIONES	1

8.1 Logros Principales	1

8.2 Valor de Scrum	1

8.3 Próximos Pasos	1

8.4 Reflexión Final	1

ANEXOS	1

Anexo A: Glosario de Términos Scrum	1

Anexo B: Herramientas Utilizadas	1

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el informe completo del proyecto de desarrollo del Sistema de Reporte de Averías - UNU, implementado utilizando la metodología ágil Scrum. El proyecto fue ejecutado durante un período de 3 semanas, dividido en 6 sprints de media semana cada uno.

## 1.1 Objetivos del Proyecto

- Digitalizar

- Centralizar

- Visibilizar

- Permitir

- Facilitar

- Generar

## 1.2 Resultados Principales

El proyecto concluyó exitosamente con las siguientes métricas:

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Duración del proyecto | 3 semanas (6 sprints) |
| Historias completadas | 0 de 10 (0%) |
| Nivel de satisfacción | 0/10 |
| Cobertura de pruebas | 0% |

# 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

## 2.1 Problema Identificado

En la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) se presentan de manera recurrente incidencias relacionadas con la infraestructura y los servicios dentro del campus (por ejemplo: daños en mobiliario, fallas en equipos electrónicos, problemas eléctricos o sanitarios). Sin embargo, desde la perspectiva del estudiante, no siempre existe un canal digital claro, visible y ordenado para reportar estas averías, adjuntar evidencia y señalar su impacto:

Esto genera inconvenientes como:

- Falta de un medio digital estandarizado para registrar incidencias de forma formal y organizada.

- Dificultad para adjuntar evidencia y una descripción completa del problema.

- Problemas para identificar con precisión el lugar exacto de ocurrencia dentro del campus.

- Ausencia de un flujo de revisión que garantice la moderación del contenido y la publicación de reportes válidos.

## 2.2 Solución Propuesta

Se propuso desarrollar un sistema web integral que permitiera:

- Registro y gestión de solicitudes/reportes de manera digital (con datos completos y evidencia cuando corresponda).

- Búsqueda y filtrado inteligente de registros por criterios como tipo, estado, fecha y ubicación.

- Portal de usuario para visualizar historial, detalles y estado de sus registros, con opciones de edición o anulación cuando aplique.

- Panel administrativo para revisión, validación, atención y control de registros, incluyendo reportes y estadísticas para apoyar la toma de decisiones.

## 2.3 Stakeholders del Proyecto

| Stakeholder | Rol | Interés |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Product Owner | Eficiencia operativa |
| Estudiantes | Usuario final | Reportar y consultar averías |
| Administrador del sistema | Operador del sistema | Validar, publicar y cerrar reportes |

# 3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA

## 3.1 ¿Por qué Scrum?

Se eligió Scrum como marco de trabajo por las siguientes razones:

- Flexibilidad ante cambios: Los requisitos podían evolucionar según feedback de usuarios

- Entregas incrementales: Valor entregado desde el primer sprint

- Transparencia: Visibilidad constante del progreso para stakeholders

- Colaboración: Comunicación continua entre equipo y Product Owner

- Mejora continua: Retrospectivas para optimizar procesos

## 3.2 Configuración del Equipo Scrum

### Product Owner

- Nombre: Equipo de Desarrollo

- Responsabilidades: Definir prioridades del Product Backlog, validar funcionalidades, representar necesidades de usuarios.

### Development Team (2 miembros)

- 1 Desarrollador Backend (Node.js), Frontend (Angular), QA Tester

- 1 Desarrollador Backend (Node.js), Frontend (Angular), QA Tester, Diseñador UX/UI

## 3.3 Configuración de Sprints

- Duración: media semana por sprint

- Total de sprints: 6 sprints (3 semanas)

- Horario de trabajo: Lunes a viernes, 6:00 - 10:00

- Daily Scrum: 9:30 AM, 15 minutos

## 3.4 Ceremonias Implementadas

| Ceremonia | Duración | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 2 horas | Inicio sprint | Planificar trabajo |
| Daily Scrum | 15 minutos | Diaria | Sincronizar equipo |
| Sprint Review | 1 hora | Fin de sprint | Demostrar incremento |
| Sprint Retrospective | 1 hora | Fin de sprint | Mejora continua |

# 4. DESARROLLO DEL PROYECTO

## 4.1 Product Backlog Inicial

Se definió 10 historias de usuario priorizadas según valor de negocio:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación y sesión por rol | 8 | Alta |
| HU-02 | Ver listado y detalle de reportes aceptados | 5 | Media |
| HU-03 | Ver listado y detalle de reportes con más reacciones | 5 | Baja |
| HU-04 | Registrar reporte de incidencia | 13 | Alta |
| HU-05 | Dar like a reportes aceptados | 5 | Media |
| HU-06 | Editar mis reportes pendientes | 8 | Media |
| HU-07 | Ver reportes pendientes | 3 | Media |
| HU-08 | Aceptar o rechazar reportes | 5 | Alta |
| HU-09 | Editar reporte | 5 | Media |
| HU-10 | Marcar como resuelto | 5 | Media |

## 4.2 Ejemplo de Historia de Usuario Detallada

HU-01: Autenticación y sesión por rol

Historia: Como usuario quiero iniciar y cerrar sesión con mi código y clave, para acceder únicamente a las funciones permitidas según mi rol.

Criterios de Aceptación:

- Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión, cuando ingreso código y clave válidos, entonces el sistema inicia sesión y me redirige a la vista correspondiente a mi rol.

- Dado que ingreso credenciales incorrectas, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema muestra un mensaje de error y no inicia sesión.

- Dado que ya inicié sesión, cuando intento acceder a rutas de otro rol, entonces el sistema bloquea el acceso.

Tareas Técnicas:

- Diseñar interfaz de login (UX/UI) clara y responsiva

- Implementar autenticación con código y validación de clave

- Implementar control de acceso por rol y protección de rutas

- Pruebas: login correcto/incorrecto, rutas restringidas y logout

HU-02: Ver listado y detalle de reportes aceptados

Historia: Como estudiante, quiero ver un listado y el detalle de los reportes aceptados, para informarme de incidencias ya publicadas con evidencia y ubicación.

Criterios de Aceptación:

- Dado que ingreso a la plataforma, entonces el sistema muestra solo reportes Aceptados por el Administrador.

- Dado que se listan reportes aceptados, cuando veo cada elemento, entonces se muestra al menos: título, tipo, ubicación, foto y fecha.

Tareas Técnicas:

- Diseñar UI de listado responsivo

- Backend: endpoint de reportes filtrado por estado Aceptado

HU-03: Ver listado y detalle de reportes con más reacciones

Historia: Como estudiante, quiero ver los reportes aceptados ordenados por cantidad de reacciones, para identificar las incidencias con mayor relevancia.

Criterios de Aceptación:

- Dado que ingreso a la sección “Más reaccionados”, cuando se carga el listado, entonces se muestran solo Aceptados.

- Dado que se muestra el listado, cuando se ordena, entonces se ordena por cantidad_reacciones de mayor a menor.

Tareas Técnicas:

- UI: sección “más reaccionados”

- Backend: query por estado Aceptado ordenado por cantidad de reacciones desendientemente

HU-04: Registrar reporte de incidencia

Historia: Como estudiante, quiero registrar un reporte con título, tipo, ubicación y foto, para reportar incidencias de forma estructurada con evidencia y ubicación precisa.

Criterios de Aceptación:

- Dado que soy estudiante, cuando registro un reporte, entonces el sistema guarda el reporte con estado Pendiente por defecto.

- Dado que registro un reporte, cuando envío el formulario, entonces se valida que sean obligatorios: título, tipo de problema, ubicación y foto (descripción opcional).

- Dado que selecciono una ubicación en el mini mapa, cuando elijo un lugar, entonces el sistema asigna automáticamente la ubicación.

- Dado que el reporte queda Pendiente, cuando vuelvo al tablero público, entonces el reporte no aparece hasta ser aceptado por el Administrador.

Tareas Técnicas:

- UI formulario: campos + carga obligatoria de imagen, validaciones visuales.

- Backend: endpoint crear reporte (estado=Pendiente, fecha actual).

- QA: pruebas de validación, subida de imagen, y que no se publique sin moderación.

HU-05: Dar like a reportes aceptados

Historia: Como estudiante, quiero dar “like” a reportes aceptados, para expresar relevancia y ayudar a priorizar incidencias.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un reporte está Aceptado, cuando doy like, entonces el sistema registra la reacción.

- Dado que se registra la reacción, cuando se confirma el like, entonces se actualiza cantidad de reacciones del reporte de forma consistente.

- Dado que ya di like a un reporte, cuando intento volver a dar like al mismo reporte, entonces el sistema le quita el like.

Tareas Técnicas:

- UI: botón/contador de likes (solo visible/habilitado en Aceptados).

- Backend: endpoint like (insert en reaccion, update cantidad_reacciones).

- BD: asegurar unicidad (id_estudiante, id_reporte) para evitar duplicados.

HU-06: Editar mis reportes pendientes

Historia: Como estudiante, quiero editar mis reportes en estado Pendiente, para corregir información antes de que el Administrador los revise.

Criterios de Aceptación:

- Dado que ingreso a “Mis reportes”, cuando visualizo mis reportes me aparece el botón que me permite editar el contenido.

- Dado que un reporte está Pendiente, cuando lo edito, entonces el sistema permite modificar sus datos manteniendo reglas de obligatorios.

Tareas Técnicas:

- UI: “Mis reportes” solo los de en estado Pendiente + botón editar.

- Backend: endpoint listar por id_estudiante + endpoint update validando estado Pendiente.

HU-07: Ver reportes pendientes

Historia: Como Administrador, quiero ver el listado y detalle de todo tipo de reportes en cualquier estado con foto, tipo y ubicación, para revisarlos antes de decidir si se publican o se rechazan.

Criterios de Aceptación:

- Dado que soy Administrador, cuando entro al módulo de revisión, entonces veo los reportes según el estado de esta.

- Dado que abro el detalle de un Pendiente, cuando lo visualizo, entonces veo: foto, tipo de problema y ubicación.

- Dado que existen muchos pendientes, cuando navego, entonces el listado es paginado.

Tareas Técnicas:

- UI Admin: bandeja de reportes por estado + detalle con evidencia y ubicación.

- Backend: endpoints por estado (paginado) y detalle.

- Pruebas: filtros por estado y autorización solo rol Admin.

HU-08: Aceptar o rechazar reportes

Historia: Como Administrador, quiero aceptar o rechazar reportes Pendientes, para controlar la publicación y evitar contenido inadecuado.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un reporte está Pendiente, cuando selecciono “Aceptar”, entonces su estado cambia a Aceptado y se publica para estudiantes.

- Dado que un reporte está Pendiente, cuando selecciono “Rechazar”, entonces su estado cambia a Rechazado y no se publica.

- Dado que el reporte queda Aceptado, cuando se publica, entonces queda disponible para reacciones (likes).

Tareas Técnicas:

- UI Admin: botones Aceptar/Rechazar (confirmación).

- Backend: endpoint de cambio de estado.

HU-09: Editar reporte

Historia: Como Administrador, quiero editar la información de un reporte mientras está Pendiente, para corregir errores antes de aceptarlo o rechazarlo.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un reporte está Pendiente, cuando edito su información, entonces el sistema guarda los cambios correctamente.

- Dado que el Administrador corrige datos, cuando finaliza, entonces puede decidir Aceptar o Rechazar con la información corregida.

Tareas Técnicas:

- UI Admin: formulario de edición en moderación (Pendiente).

- Backend: endpoint update solo si estado es pendiente

- Pruebas: edición permitida solo en Pendiente y control de permisos por rol.

HU-10: Marcar como resuelto

Historia: Como Administrador, quiero marcar un reporte Aceptado como Resuelto, para indicar que la incidencia ya fue atendida.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un reporte está Aceptado, cuando lo marco como Resuelto, entonces su estado cambia a Resuelto.

- Dado que un reporte pasa a Resuelto, cuando un estudiante revisa el tablero público, entonces ese reporte ya no aparece en el tablero público.

Tareas Técnicas:

- UI Admin: botón “Marcar como Resuelto” (solo visible en Aceptados).

- Backend: endpoint de cambio de estado validando transición Aceptado → Resuelto.

## 4.3 Resumen de los 3 Sprints

### Sprint 1: Base de autenticación y control de roles

- Objetivo: Habilitar el acceso seguro al sistema con roles para iniciar el desarrollo sobre una base estable

- Historias completadas: HU-01

- Velocidad: 8 puntos

- Retrospectiva: Se ajustaron validaciones de login y se reforzó la protección de rutas por rol para evitar accesos no autorizados

### Sprint 2: Registro de incidencias + ubicación

- Objetivo: Permitir que el estudiante registre reportes con los datos mínimos, quedando en estado Pendiente, incluyendo selección de ubicación

- Historias completadas: HU-04

- Velocidad: 13 puntos

- Retrospectiva: Se mejoró la validación del formulario (campos obligatorios e imagen) y se corrigieron detalles del componente de ubicación (mini mapa)

### Sprint 3: Bandeja del Administrador para revisión de reportes

- Objetivo: Dar al Administrador la capacidad de visualizar reportes por estado y revisar detalles para iniciar el flujo de moderación

- Historias completadas: HU-07

- Velocidad: 3 puntos

- Retrospectiva: Se ordenó el listado por estado y se optimizó la visualización del detalle (foto, tipo y ubicación) para una revisión más rápida

### Sprint 4:

- Objetivo: Completar el proceso de moderación: el Administrador puede corregir datos del reporte y decidir su publicación o rechazo

- Historias completadas: HU-09, HU-08

- Velocidad: 10 puntos

- Retrospectiva: Se definieron cambios de estado claras y se reforzó la validación para evitar ediciones fuera de Pendiente

### Sprint 5: Publicación para estudiantes + cierre

- Objetivo: Publicar reportes aceptados para estudiantes y permitir al Administrador modificar a las incidencias como resueltas

- Historias completadas: HU-02, HU-10

- Velocidad: 10 puntos

- Retrospectiva: Se ajustó el filtrado para asegurar que solo se muestren reportes Aceptados

### Sprint 6: Interacción y gestión del estudiante

- Objetivo: Completar el valor final: interacción con likes, ranking por reacciones y edición de reportes pendientes por el estudiante

- Historias completadas: HU-05, HU-03, HU-06

- Velocidad: 18 puntos

- Retrospectiva: Se reforzó la regla de control de likes (evitar duplicados/toggle) y se mejoró la usabilidad en “Mis reportes” para editar solo los pendientes

# 5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

## 5.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular |  |
| Backend | Node.js |  |
| Base de Datos | MySQL Workbench 8.0 CE | Relacional |
| Control de Versiones | Git + GitHub | Colaboración del equipo |
| Pruebas | Selenium IDE |  |

## 5.2 Arquitectura del Sistema

El sistema implementa una arquitectura de tres capas:

- Capa de Presentación (Frontend): Interfaz web responsive desarrollada en Angular, encargada de mostrar formularios, listados, detalles y gestionar navegación por roles

- Capa de Lógica de Negocio (Backend): API REST desarrollada con Node.js/Express, responsable de aplicar reglas del sistema

- Capa de Datos: Base de datos MySQL 8.0, donde se almacena la información estructurada del sistema

## 5.3 Modelo de Datos Principal

Entidades principales del sistema:

- Usuario: credenciales de acceso y relación con rol/estudiante (control de sesión y permisos).

- Rol: define el tipo de acceso (Estudiante / Administrador).

- Estudiante: datos del usuario principal del sistema (quien registra reportes).

- Reporte: entidad central del sistema (título, descripción, foto, fechas, estado, tipo de problema, ubicación y contador de reacciones).

- Estado: ciclo de vida del reporte (Pendiente, Aceptado, Rechazado, Resuelto).

- Tipo_Problema: catálogo para clasificar incidencias (infraestructura, mobiliario, etc.).

- Ubicación: catálogo de lugares del campus para registrar el punto del incidente.

- Reacción: registro de “likes” por estudiante a reportes aceptados (controlando que no se duplique por reporte).

# 6. RESULTADOS Y MÉTRICAS

## 6.1 Métricas de Velocidad por Sprint

| Sprint | Puntos Planificados | Puntos Completados | % Completado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 8 | 0 | 0% |
| Sprint 2 | 13 | 0 | 0% |
| Sprint 3 | 3 | 0 | 0% |
| Sprint 4 | 10 | 0 | 0% |
| Sprint 5 | 10 | 0 | 0% |
| Sprint 6 | 18 | 0 | 0% |
| TOTAL | 62 | 0 | 0% |

## 6.2 Calidad del Software

- Cobertura de pruebas unitarias: 0%

- Bugs críticos en producción: 0

- Tiempo promedio de respuesta API: < 0ms

- Disponibilidad del sistema: 0%

- Índice de satisfacción de usuarios: 0/10

## 6.3 Beneficios Cuantificables

| Métrica | Mejora |
| --- | --- |
| Tiempo de búsqueda de libros | -85% (de 5 min a 45 seg) |
| Errores en registro de préstamos | -92% |
| Tiempo de procesamiento de devoluciones | -70% |
| Satisfacción del usuario | +120% (de 4.2 a 9.2) |

# 7. LECCIONES APRENDIDAS

## 7.1 Qué Funcionó Bien

- Comunicación diaria efectiva: Los Daily Scrums de 15 minutos mantuvieron al equipo sincronizado

- Pair programming: Implementado desde Sprint 2, mejoró calidad y compartió conocimiento

- Feedback temprano: Sprint Reviews permitieron ajustes antes de invertir mucho esfuerzo

- Historias bien definidas: Criterios de aceptación claros redujeron ambigüedad

- Definition of Done: Estándar compartido evitó malentendidos

## 7.2 Desafíos y Soluciones

| Desafío | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- |
| Estimaciones inexactas en Sprint 1 | Sobrecarga de trabajo | Planning poker mejorado |
| Dependencias entre historias | Bloqueos temporales | Mejor refinamiento del backlog |
| Cambio en prioridades del PO | Replanificación mid-sprint | Agregar al siguiente sprint |

## 7.3 Recomendaciones para Futuros Proyectos

- Invertir tiempo adecuado en el refinamiento del Product Backlog antes de cada Planning

- Mantener ceremonias Scrum consistentes respetando los timeboxes establecidos

- Fomentar comunicación directa continua entre equipo de desarrollo y stakeholders

- Utilizar herramientas visuales (tableros Kanban, burndown charts) para transparencia

- Celebrar logros del equipo al finalizar cada sprint

- Crear prototipos o mockups antes de desarrollar para validar ideas tempranas

- Documentar todas las historias con criterios de aceptación verificables

- Implementar integración continua desde el primer sprint

# 8. CONCLUSIONES

La implementación de Scrum en el proyecto de Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria demostró ser exitosa y altamente efectiva. El marco de trabajo ágil permitió entregar un producto de calidad que superó las expectativas iniciales, con los siguientes logros clave:

## 8.1 Logros Principales

- Entrega exitosa: 14 de 15 historias de usuario completadas (93.3%)

- En tiempo: Proyecto finalizado en las 12 semanas planificadas

- Alta calidad: 87% de cobertura de pruebas, 0 bugs críticos

- Satisfacción excepcional: Calificación 9.2/10 de usuarios finales

- ROI positivo: Reducción del 85% en tiempos de búsqueda

## 8.2 Valor de Scrum

El uso de Scrum proporcionó ventajas significativas:

- Flexibilidad: Capacidad para ajustar prioridades basándose en feedback continuo

- Transparencia: Stakeholders con visibilidad constante del progreso real

- Calidad incremental: Revisiones constantes que mejoraron el producto final

- Colaboración efectiva: Equipo cohesionado y productivo

- Valor temprano: Funcionalidades útiles disponibles desde el primer sprint

## 8.3 Próximos Pasos

Aunque el proyecto principal ha concluido exitosamente, se identificaron oportunidades de mejora continua:

- Fase 2 del proyecto: Implementar la historia pendiente (HU-15: Integración con biblioteca digital)

- Monitoreo continuo: Seguimiento de métricas de uso y satisfacción

- Capacitación: Entrenamiento a nuevos bibliotecarios en el sistema

- Mantenimiento: Plan de soporte técnico y actualizaciones regulares

## 8.4 Reflexión Final

Este proyecto demuestra que Scrum es una metodología altamente efectiva para desarrollo de software cuando se implementa correctamente. La clave del éxito radicó en el compromiso del equipo con los principios ágiles, la comunicación constante, y la voluntad de adaptarse y mejorar continuamente. El Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria no solo cumplió con sus objetivos funcionales, sino que estableció un nuevo estándar de eficiencia y satisfacción para la comunidad universitaria.

El equipo de desarrollo agradece la confianza depositada y la colaboración de todos los stakeholders que hicieron posible este proyecto.

# ANEXOS

## Anexo A: Glosario de Términos Scrum

- Sprint: Período de tiempo fijo (1-4 semanas) para crear un incremento del producto

- Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades y requisitos del producto

- Sprint Backlog: Elementos seleccionados del Product Backlog para el sprint actual

- Incremento: Suma de todos los elementos completados en un sprint más sprints anteriores

- Historia de Usuario: Descripción corta de funcionalidad desde perspectiva del usuario

- Puntos de Historia: Unidad de medida relativa para estimar esfuerzo

- Velocidad: Cantidad de puntos de historia completados por sprint

- Definition of Done: Criterios compartidos para considerar una historia completada

## Anexo B: Herramientas Utilizadas

- Gestión de Proyecto: Jira Software

- Control de Versiones: Git + GitHub

- Comunicación: Slack + Microsoft Teams

- Documentación: Confluence

- Diseño UX/UI: Figma

- CI/CD: GitHub Actions

--- FIN DEL INFORME ---