# INFORME DE PROYECTO DE DESARROLLO

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

Metodología: Scrum / Agile

Universidad Nacional

2024

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el informe completo del proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria, implementado utilizando la metodología ágil Scrum. El proyecto fue ejecutado durante un período de 12 semanas, dividido en 6 sprints de 2 semanas cada uno.

## 1.1 Objetivos del Proyecto

- Digitalizar el proceso de gestión de préstamos de la biblioteca universitaria

- Permitir a estudiantes y profesores buscar y reservar libros en línea

- Facilitar a los bibliotecarios la gestión del inventario y préstamos

- Generar reportes automáticos de uso y estadísticas

## 1.2 Resultados Principales

El proyecto concluyó exitosamente con las siguientes métricas:

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Duración del proyecto | 12 semanas (6 sprints) |
| Historias completadas | 14 de 15 (93%) |
| Nivel de satisfacción | 9.2/10 |
| Cobertura de pruebas | 87% |

# 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

## 2.1 Problema Identificado

La Universidad Nacional operaba su biblioteca con un sistema manual basado en papel, generando múltiples inconvenientes:

- Pérdida de tiempo en búsquedas manuales de libros

- Dificultad para conocer la disponibilidad en tiempo real

- Errores en el registro de préstamos y devoluciones

- Imposibilidad de generar estadísticas de uso

- Procesos lentos que afectaban la experiencia del usuario

## 2.2 Solución Propuesta

Se propuso desarrollar un sistema web integral que permitiera:

- Búsqueda y filtrado inteligente del catálogo de libros

- Sistema de reservas en línea

- Gestión automatizada de préstamos y devoluciones

- Portal de usuario para consultar historial y estado

- Panel administrativo con reportes y estadísticas

## 2.3 Stakeholders del Proyecto

| Stakeholder | Rol | Interés |
| --- | --- | --- |
| Director de Biblioteca | Product Owner | Eficiencia operativa |
| Estudiantes | Usuario final | Acceso rápido a recursos |
| Profesores | Usuario final | Consulta de disponibilidad |
| Bibliotecarios | Operadores del sistema | Simplificar gestión |
| Rectoría | Sponsor | ROI y satisfacción |

# 3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA

## 3.1 ¿Por qué Scrum?

Se eligió Scrum como marco de trabajo por las siguientes razones:

- Flexibilidad ante cambios: Los requisitos podían evolucionar según feedback de usuarios

- Entregas incrementales: Valor entregado desde el primer sprint

- Transparencia: Visibilidad constante del progreso para stakeholders

- Colaboración: Comunicación continua entre equipo y Product Owner

- Mejora continua: Retrospectivas para optimizar procesos

## 3.2 Configuración del Equipo Scrum

### Product Owner

- Nombre: Director de la Biblioteca Universitaria

- Responsabilidades: Definir prioridades del Product Backlog, validar funcionalidades, representar necesidades de usuarios

### Scrum Master

- Perfil: Líder técnico con 5 años de experiencia en metodologías ágiles

- Responsabilidades: Facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, coach del equipo

### Development Team (6 miembros)

- 2 Desarrolladores Frontend (React.js)

- 2 Desarrolladores Backend (Node.js + Express)

- 1 Diseñador UX/UI

- 1 QA Tester

## 3.3 Configuración de Sprints

- Duración: 2 semanas por sprint

- Total de sprints: 6 sprints (12 semanas)

- Horario de trabajo: Lunes a viernes, 9:00 - 18:00

- Daily Scrum: 9:30 AM, 15 minutos

## 3.4 Ceremonias Implementadas

| Ceremonia | Duración | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 4 horas | Inicio sprint | Planificar trabajo |
| Daily Scrum | 15 minutos | Diaria | Sincronizar equipo |
| Sprint Review | 2 horas | Fin de sprint | Demostrar incremento |
| Sprint Retrospective | 1.5 horas | Fin de sprint | Mejora continua |

# 4. DESARROLLO DEL PROYECTO

## 4.1 Product Backlog Inicial

El Product Owner definió 15 historias de usuario priorizadas según valor de negocio:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Búsqueda de libros por título, autor, categoría | 8 | Alta |
| HU-02 | Reservar libros disponibles | 13 | Alta |
| HU-03 | Registrar préstamos y devoluciones | 10 | Alta |
| HU-04 | Consultar historial de préstamos | 5 | Media |
| HU-05 | Generar reportes de uso del sistema | 8 | Media |

Nota: Se muestran las 5 historias principales. El backlog completo contenía 15 historias.

## 4.2 Ejemplo de Historia de Usuario Detallada

HU-01: Búsqueda de Libros

Historia: Como estudiante, quiero buscar libros por título, autor o categoría, para encontrar rápidamente los recursos académicos que necesito.

Criterios de Aceptación:

- Dado que estoy en la página de búsqueda, cuando ingreso un término, entonces el sistema muestra resultados en menos de 2 segundos

- Dado que hay resultados, cuando veo la lista, entonces cada resultado muestra: título, autor, categoría y disponibilidad

- Dado que no hay resultados, cuando realizo una búsqueda, entonces veo un mensaje claro

- Dado que quiero refinar mi búsqueda, cuando uso filtros, entonces los resultados se actualizan automáticamente

Tareas Técnicas:

- Diseñar interfaz de búsqueda responsive (UX/UI)

- Implementar API REST de búsqueda con paginación (Backend)

- Integrar componente de búsqueda con API (Frontend)

- Crear pruebas unitarias e integración (QA)

## 4.3 Resumen de los 6 Sprints

### Sprint 1: Funcionalidades Básicas de Búsqueda y Reserva

- Objetivo: Implementar búsqueda de libros y sistema de reservas

- Historias completadas: HU-01, HU-02

- Velocidad: 21 puntos

- Retrospectiva: Excelente comunicación. Mejorar revisión de código

### Sprint 2: Gestión de Préstamos

- Objetivo: Sistema completo de préstamos y devoluciones

- Historias completadas: HU-03

- Velocidad: 10 puntos

- Retrospectiva: Implementar pair programming. Mejorar estimaciones

### Sprint 3: Portal de Usuario

- Objetivo: Historial y perfil de usuario

- Historias completadas: HU-04, HU-06

- Velocidad: 13 puntos

- Retrospectiva: Buen ritmo. Continuar con pair programming

### Sprint 4: Reportes y Administración

- Objetivo: Panel administrativo y reportes

- Historias completadas: HU-05, HU-07

- Velocidad: 16 puntos

- Retrospectiva: Excelente progreso. Feedback muy positivo del PO

### Sprint 5: Notificaciones y Multas

- Objetivo: Sistema de notificaciones y gestión de multas

- Historias completadas: HU-08, HU-09, HU-10

- Velocidad: 18 puntos

- Retrospectiva: Ritmo sostenible alcanzado. Equipo muy cohesionado

### Sprint 6: Optimización y Cierre

- Objetivo: Refinamiento, corrección de bugs, documentación

- Historias completadas: HU-11, HU-12, HU-13, HU-14

- Velocidad: 22 puntos

- Retrospectiva: Proyecto exitoso. Celebración de logros del equipo

# 5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

## 5.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js 18 | Componentes reutilizables, SPA |
| Backend | Node.js + Express | API REST escalable |
| Base de Datos | PostgreSQL 15 | Relacional, transacciones ACID |
| Control de Versiones | Git + GitHub | Colaboración del equipo |
| Pruebas | Jest + React Testing Library | Pruebas unitarias e integración |

## 5.2 Arquitectura del Sistema

El sistema implementa una arquitectura de tres capas:

- Capa de Presentación (Frontend): Interfaz de usuario responsive desarrollada en React.js

- Capa de Lógica de Negocio (Backend): API RESTful con Node.js/Express

- Capa de Datos: Base de datos PostgreSQL con modelo relacional normalizado

## 5.3 Modelo de Datos Principal

Entidades principales del sistema:

- Usuario: Estudiantes, profesores, bibliotecarios, administradores

- Libro: Catálogo completo con ISBN, título, autor, categoría

- Préstamo: Registro de préstamos activos e históricos

- Reserva: Cola de reservas por libro

- Multa: Gestión de multas por retraso

- Notificación: Sistema de alertas por email

# 6. RESULTADOS Y MÉTRICAS

## 6.1 Métricas de Velocidad por Sprint

| Sprint | Puntos Planificados | Puntos Completados | % Completado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 21 | 21 | 100% |
| Sprint 2 | 10 | 10 | 100% |
| Sprint 3 | 15 | 13 | 87% |
| Sprint 4 | 16 | 16 | 100% |
| Sprint 5 | 18 | 18 | 100% |
| Sprint 6 | 22 | 22 | 100% |
| TOTAL | 102 | 100 | 98% |

## 6.2 Calidad del Software

- Cobertura de pruebas unitarias: 87%

- Bugs críticos en producción: 0

- Tiempo promedio de respuesta API: < 200ms

- Disponibilidad del sistema: 99.8%

- Índice de satisfacción de usuarios: 9.2/10

## 6.3 Beneficios Cuantificables

| Métrica | Mejora |
| --- | --- |
| Tiempo de búsqueda de libros | -85% (de 5 min a 45 seg) |
| Errores en registro de préstamos | -92% |
| Tiempo de procesamiento de devoluciones | -70% |
| Satisfacción del usuario | +120% (de 4.2 a 9.2) |

# 7. LECCIONES APRENDIDAS

## 7.1 Qué Funcionó Bien

- Comunicación diaria efectiva: Los Daily Scrums de 15 minutos mantuvieron al equipo sincronizado

- Pair programming: Implementado desde Sprint 2, mejoró calidad y compartió conocimiento

- Feedback temprano: Sprint Reviews permitieron ajustes antes de invertir mucho esfuerzo

- Historias bien definidas: Criterios de aceptación claros redujeron ambigüedad

- Definition of Done: Estándar compartido evitó malentendidos

## 7.2 Desafíos y Soluciones

| Desafío | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- |
| Estimaciones inexactas en Sprint 1 | Sobrecarga de trabajo | Planning poker mejorado |
| Dependencias entre historias | Bloqueos temporales | Mejor refinamiento del backlog |
| Cambio en prioridades del PO | Replanificación mid-sprint | Agregar al siguiente sprint |

## 7.3 Recomendaciones para Futuros Proyectos

- Invertir tiempo adecuado en el refinamiento del Product Backlog antes de cada Planning

- Mantener ceremonias Scrum consistentes respetando los timeboxes establecidos

- Fomentar comunicación directa continua entre equipo de desarrollo y stakeholders

- Utilizar herramientas visuales (tableros Kanban, burndown charts) para transparencia

- Celebrar logros del equipo al finalizar cada sprint

- Crear prototipos o mockups antes de desarrollar para validar ideas tempranas

- Documentar todas las historias con criterios de aceptación verificables

- Implementar integración continua desde el primer sprint

# 8. CONCLUSIONES

La implementación de Scrum en el proyecto de Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria demostró ser exitosa y altamente efectiva. El marco de trabajo ágil permitió entregar un producto de calidad que superó las expectativas iniciales, con los siguientes logros clave:

## 8.1 Logros Principales

- Entrega exitosa: 14 de 15 historias de usuario completadas (93.3%)

- En tiempo: Proyecto finalizado en las 12 semanas planificadas

- Alta calidad: 87% de cobertura de pruebas, 0 bugs críticos

- Satisfacción excepcional: Calificación 9.2/10 de usuarios finales

- ROI positivo: Reducción del 85% en tiempos de búsqueda

## 8.2 Valor de Scrum

El uso de Scrum proporcionó ventajas significativas:

- Flexibilidad: Capacidad para ajustar prioridades basándose en feedback continuo

- Transparencia: Stakeholders con visibilidad constante del progreso real

- Calidad incremental: Revisiones constantes que mejoraron el producto final

- Colaboración efectiva: Equipo cohesionado y productivo

- Valor temprano: Funcionalidades útiles disponibles desde el primer sprint

## 8.3 Próximos Pasos

Aunque el proyecto principal ha concluido exitosamente, se identificaron oportunidades de mejora continua:

- Fase 2 del proyecto: Implementar la historia pendiente (HU-15: Integración con biblioteca digital)

- Monitoreo continuo: Seguimiento de métricas de uso y satisfacción

- Capacitación: Entrenamiento a nuevos bibliotecarios en el sistema

- Mantenimiento: Plan de soporte técnico y actualizaciones regulares

## 8.4 Reflexión Final

Este proyecto demuestra que Scrum es una metodología altamente efectiva para desarrollo de software cuando se implementa correctamente. La clave del éxito radicó en el compromiso del equipo con los principios ágiles, la comunicación constante, y la voluntad de adaptarse y mejorar continuamente. El Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria no solo cumplió con sus objetivos funcionales, sino que estableció un nuevo estándar de eficiencia y satisfacción para la comunidad universitaria.

El equipo de desarrollo agradece la confianza depositada y la colaboración de todos los stakeholders que hicieron posible este proyecto.

# ANEXOS

## Anexo A: Glosario de Términos Scrum

- Sprint: Período de tiempo fijo (1-4 semanas) para crear un incremento del producto

- Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades y requisitos del producto

- Sprint Backlog: Elementos seleccionados del Product Backlog para el sprint actual

- Incremento: Suma de todos los elementos completados en un sprint más sprints anteriores

- Historia de Usuario: Descripción corta de funcionalidad desde perspectiva del usuario

- Puntos de Historia: Unidad de medida relativa para estimar esfuerzo

- Velocidad: Cantidad de puntos de historia completados por sprint

- Definition of Done: Criterios compartidos para considerar una historia completada

## Anexo B: Herramientas Utilizadas

- Gestión de Proyecto: Jira Software

- Control de Versiones: Git + GitHub

- Comunicación: Slack + Microsoft Teams

- Documentación: Confluence

- Diseño UX/UI: Figma

- CI/CD: GitHub Actions

--- FIN DEL INFORME ---